CARTA DE INTENÇÕES

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com sede Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, n.º 80, bairro Praia de Belas, nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 93.802.833/0001-57, doravante denominado simplesmente MINISTÉRIO PÚBLICO, neste ato representado pela Procuradora-Geral de Justiça, Doutora SIMONE MARIANO DA ROCHA, com a colaboração do CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, neste ato representado pela Promotora de Justiça TÊMIS LIMBERGER;

e RIO GRANDE ENERGIA S.A., concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica na região norte-nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua Mário de Boni, 1901, em Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.016.439/0001-38, doravante RGE, por seu Diretor Executivo, Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto, portador da Carteira de Identidade nº. 12.504.909, expedida pela SSP/SP, têm entre si por justo e compromissado o seguinte:

Cláusula Primeira

A RGE com a firme intenção e com o objeto de implementar a qualidade na prestação do serviço de energia elétrica, vem apresentar o rol de ações efetivas que está programada a realizar com a finalidade de atender e prestar cada vez melhor o serviço de energia elétrica na sua área de concessão do Estado do Rio Grande do Sul.

Cláusula Segunda

A RGE registra que em todas as suas atividades propõe executar as seguintes ações:

- zelar pelo cumprimento das normas que regulam sua atividade, qual seja, a prestação do serviço de energia elétrica, com vistas a cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, como as que regulam o mercado de consumo, e as normas que regulamentam o setor;

- Implementar os seguintes investimentos na sua área de concessão para o biênio 2010/2011:

b.1- SE Cachoeirinha 2 – Ampliação:

Prevista para 2010

Ampliação da capacidade de transformação para atendimento ao crescimento do mercado, bem como aumento da confiabilidade do sistema elétrico da região.

Isto permitirá ampliar em  60% a capacidade instalada.

b.2- SE Passo Fundo 1 – Ampliação:

Prevista para 2010

Substituição de 1 dos transformadores de 25 MVA da subestação por outro de 42 MVA, dando condições de atendimento ao crescimento do mercado e suporte ao crescimento de carga da subestação de Santa Marta.

Isto permitirá ampliar em  19% a capacidade instalada.

b.3- SE Sarandi – Ampliação:

Prevista para 2010

Ampliação da capacidade de transformação da subestação, possibilitando o acréscimo de novas cargas e o crescimento da região.

Isto permitirá ampliar em  67% a capacidade instalada.

b.4- SE Guaporé – Ampliação:

Prevista para 2010

Visa o aumento da capacidade de atendimento de novas cargas na região, bem como propiciar maior qualidade e confiabilidade ao sistema elétrico

Isto permitirá dobrar a capacidade instalada.

b.5- SE Carlos Barbosa – Ampliação:

Prevista para 2010

Obra prevista para atendimento ao crescimento do mercado e maior confiabilidade do sistema elétrico.

Isto permitirá dobrar a capacidade instalada.

b.6- SE Palmeira das Missões – Ampliação:

Prevista para 2010

Além da ampliação da capacidade de atendimento a novas cargas, haverá ganhos de qualidade no sistema de transmissão com esta obra.

Isto permitirá dobrar a capacidade instalada.

b.7- TR Móvel:

Em 2010

A mobilidade deste equipamento permite rápido restabelecimento do sistema elétrico em situações de contingência. Também será utilizado em condições de realização de obras, mantendo o fornecimento de energia e reduzindo o tempo de indisponibilidade do sistema elétrico.

b.8- SE Parobé – Ampliação:

Prevista para 2010

Ampliação da capacidade de atendimento a novas cargas e aumento da confiabilidade às regiões de Taquara e Três Coroas.

Isto permitirá dobrar a capacidade instalada.

b.9- SE Marau – Ampliação:

Prevista para 2010

Aumento da capacidade da SE e melhoramentos no sistema elétrico para maior confiabilidade e qualidade na operação.

Isto permitirá ampliar em  100% a capacidade instalada.

b.10- SE Gramado 69/13,8 kV - 40 MVA - Nova LT Canela x Gramado:

Prevista para 2011

Esta nova subestação e linha de transmissão deverão fornecer o adequado suporte ao crescimento da região de Gramado/Canela, proporcionando ainda maior confiabilidade e flexibilidade operativa para esta região de grande importância econômica.

b.11- SE Caxias 3 - Módulos de LT:

Prevista para 2011

Estes módulos de LT possibilitarão a integração da nova SE de fronteira 230/69 kV Caxias 6, possibilitando a operação em anel e manobras sem necessidade de desligamentos.

b.12- Caxias 4 – Ampliação:

Prevista para 2011

A ampliação da SE se faz necessária para aumentar a capacidade de fornecimento de energia na região, além de propiciar maior confiabilidade no atendimento à região central de Caxias do Sul.

b.13- SE Tupanciretã – Ampliação:

Prevista para 2011

Esta obra vai ampliar capacidade de atendimento à região de Cruz Alta e Tupanciretã.

Isto permitirá ampliar em  33% a capacidade instalada.

b.14- SE Garibaldi 2 – Ampliação:

Prevista para 2011

A instalação de novos transformadores irá permitir maior capacidade de atendimento e garantir maior confiabilidade ao sistema elétrico da região.

Isto permitirá ampliar em  100% a capacidade instalada.

b.15- SE Gravataí 1 – Ampliação:

Prevista para 2011

Esta ampliação visa possibilitar a liberação de novas cargas nesta área de grande densidade de demanda. Também estão previstas melhorias nas condições de operação da SE, trazendo qualidade e confiabilidade no fornecimento nesta região de alto grau de industrialização.

Isto permitirá ampliar em  50% a capacidade instalada.

b.16- SE Casca – Ampliação e módulo de LT:

Prevista para 2011

A ampliação da capacidade de transformação da subestação Casca irá fornecer adequado suporte ao crescimento da carga da região.

Os módulos serão instalados para permitir operações mais seguras na SE, bem como possibilitar a realização de manobras sem desligamentos nas regiões de Casca e Nova Prata.

Isto permitirá ampliar em  50% a capacidade instalada.

b.17- Obras de Confiabilidade do Sistema:

SE Soledade - Adequação da Proteção

SE Aratiba - Adequações

SE Jacutinga - Adequações

SE Campo Novo - Módulo de Alimentador

LT Canastra - Canela - Seccionadora

SE Caxias 1 - Seccionadora e Disjuntor

SE Erechim 2 - Adequação da proteção

SE Santo Ângelo 1 - Adequações

SE Vacaria - Módulo de Alimentador

SE Jaquirana - Regulador de Tensão

SE Tainhas - Regulador de Tensão

Previstas para 2011

Serão realizadas estas obras nas SEs para ampliar a confiabilidade e a qualidade no fornecimento de energia elétrica para as diversas regiões atendidas.

b.18- Obras de Melhoramento da Rede de Distribuição 2010-2011:

Previsão de realização de obras de melhoramento de rede.

Previsão de instalação e automação de chaves religadoras.

As obras e chaves religadoras trarão maior qualidade no fornecimento e confiabilidade, permitindo a operação de manobras na rede com redução dos períodos de indisponibilidade em situações de contingência.

b.19- Obras de Manutenção e Melhoramento da Rede de Distribuição 2010-2011:

Previsão de troca de postes.

A substituição de postes na rede de distribuição trará maior confiabilidade ao fornecimento de energia elétrica.

A RGE vem empreendendo a gradativa substituição do parque instalado de postes de madeira por concreto, visando reduzir a dependência de fornecedores de madeira e ampliar a durabilidade dos postes, bem como controlar as condições de emissão de resíduos poluentes, tendo em vista o alto grau de químicos utilizados no tratamento de postes de madeira.

Cláusula Terceira

Eventual alteração de prazos ou mesmos dos investimentos previstos, não prejudicarão necessariamente a prestação do serviço, haja vista que surgirão novas e outras demandas ao longo do período que servirão para atender as necessidades do mercado da RGE.

O presente instrumento não se constitui em título executivo.

Porto Alegre, 10 de setembro de 2010.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

Simone Mariano da Rocha, Procuradora-Geral de Justiça

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor

Têmis Limberger, Promotora de Justiça - Coordenadora

RGE – Rio Grande Energia S/A

Luis Henrique Ferreira Pinto, Diretor Executivo